行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會
辦理申訴案件管控流程

說明：

- 按政府採購法第78條第2項規定，申訴事件自收受申訴書之次日起40日內完成審議。必要時得延長40日。

- 申訴時間之起算情形有三：

  - 申訴廠商書面申請且繳納審議費，不須再補正文件者，自申請之次日起算。

  - 申訴廠商未繳費或申訴書尚未補正者，自補繳及補正之次日起算。

  - 申訴期間，申訴廠商續以書面補具理由，自最後收受理由書之次日起算。

申  請

申訴廠商提出申訴，已繳費且不須再補正文件者，自次日起40日內完成審議程序。必要時得延長40日。

繳  費

初步審核

立案收文後3日內，發文通知補正

委員會議審議

發  文

於審議通過後，10日內發送審議判斷書

爭點複雜

事實未明

對爭議內容已釐清

Yes

No

簽派預審委員

申訴廠商繳費後，於2日內簽請指派預審委員

Yes

No

Yes

收文分辦

非屬本會管轄之申訴事件，儘速移轉管轄；或其性質屬異議者，應儘速移文

No

召開會議

安排會議

1.應於2星期內舉行第1次會議時間，併送相關資料予委員及諮詢委員

2.若更改時間，立即發開會通知單

若委員迴避，須另重簽請指派委員

Yes

1.第1次與第2次會議間隔為2星期，最遲不超過3星期

2.第1次會後由委員決定下次開會時間

Yes

雙  稿

1.通知申訴廠商，補正申訴資料或繳費

2.通知機關，提送陳述意見書

續行申訴程序

No

前置作業

原則時間：
3星期

程序審查

實體審查

原則時間：
5星期

1.繳費並完成補正文件者，自次日起40日內完成審議程序。必要時得延長40日。

2.申訴廠商未於規定補繳費用或補正文件或有申訴審議規則第11條所列不受理之情形者，確認後應提報委員會以不受理處理

3.申訴廠商撤回，本會結案，有符合退費規定者，本會另予退費

申訴期間，申訴廠商續以書面補具理由者，自最後收受理由書之次日起40日內完成審議程序。必要時得延長40日。

Yes